

**DAILY LUNES 11 DE JULIO DE 2022**

* Información sobre Onboarding y bienvenida a los miembros.
* Elección de roles a través de la Wheel Of Doom.
  + Scrum Master (Guillermo) y Product Owner (Kerim).
* GitHub. Creación de la organización y del repositorio.
  + Nombre de la organización: Equipo-Protón.
  + Nombre del repositorio: Proyecto-PHP.
  + Enlace al repositorio: <https://github.com/Equipo-Proton/Proyecto-PHP>
* GitHub. Creación de las ramas y estructura inicial del proyecto de GitHub.

**DAILY MARTES 12 DE JULIO DE 2022**

* Elección de la temática del proyecto: **Lluvia de ideas para el proyecto**

**Susi:**

* Despacho abogados +1+1+1,
* Consulta gestoría, alquiler de disfraces.

**Kerim:**

* App para reserva de una habitación de un hotel

**David:**

* Centro de salud+1+1
* Supermercado

**Buda:**

* **Agenda para profesores online / coach +1+1**
* Sistema de tareas para grupo de trabajo

**Guiller:**

* **4** App para inscribir socios. +1+1

**DAILY MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022**

* Creación del Product Backlog e historias de usuario.
  + Enlace a historias de usuario: https://docs.google.com/document/d/1xkI-355FTW8-1Ns8IU1ejOt\_vzOj8H81AGSoBXhfFU8/edit
* Inicio del diseño en Figma y desarrollo (sketch, mockup, prototype) para el jueves 14 de julio finalizar el prototype y ser aceptado por el cliente.
  + Enlace a Figma: https://www.figma.com/file/A0ehPhseESU4JUTbYYJYg5/Untitled?node-id=0%3A1

**DAILY JUEVES 14 DE JULIO DE 2022**

* Revisión y finalización de historias de usuario.
* Finalización del sketch, mockup y prototype en Figma.
* Aceptación del prototipo por el cliente.
* Distribución de tareas y desarrollo del código pilotado en conjunto (si da tiempo y continuación el viernes 15 de julio).

**Implementación PHP**

* Folders, composer y read (lunes) 1 persona a la vez todos **v1.1.** Cada vez que termina la tarea hace push en su rama, mergea y todos pull en develop y seguimos
* Delete (lunes/martes) 1 persona a la vez todos **v1.2.** Cada vez que termina la tarea hace push en su rama, mergea y todos pull en develop y seguimos
* Create (martes) **v1.3**
* Update (miércoles, jueves y viernes) (pendiente) **v2.00**)

**Tareas Bootstrap (lunes a viernes) avance hackathon**

* Header 3 personas tanto desktop como responsive
* Footer 2 personas tanto desktop como responsive

**DAILY LUNES 18 DE JULIO DE 2022**

* Tareas definidas en Jira.
* Distribución de tareas:
* PHP: creación del proyecto inicial y diseñar base datos.
* Php: read y Delete.
* Style: Header.

**DAILY MARTES 26 DE JULIO DE 2022**

* Añadir estilos a la v1.1.0
* Create read Delete → v1.2.0
* v1.3.0 implementación del Edit → con estilos definidos v1.3.1
* v2.0.0 todo finalizado

**Reparto de tareas:**

Presentación: susi, replicación de data base

README: buda

Responsive home: Guille y Kerim HOY

Edit – modal: Guille y David MIERCOLES

Responsive Create: Buda y susi HOY

Finalmente: refinación de estilos HASTA JUEVES

**DAILY JUEVES 28 DE JULIO DE 2022**

* Mirar tareas pendientes
* Hacer un merge a release.
* Refinar estilos.
* Base de datos teacherschedule.sql
* Acabar el readme (hasta finalizar el proyecto).
* GitHub: explicación de trabajo en carril (ramas).Para futuros proyectos interesante!
* Propuesta presentación del proyecto y orden de hablantes en el código.

**PROPUESTA PRESENTACIÓN / HABLANTES**

* **Scrum Master / Introducción→ Guiller 2’30’’**
  + Presentación del producto
  + Contexto y características generales
  + Stack utilizado
* **Product Owner / Roadmap → Kerim 2’**
  + Metodología de trabajo y roles
  + Roadmap
  + WorkFlow Jira
* **Diseñador / Figma y Control de versiones → Buda 2’**
  + Explicación del proceso de creación del Prototype
  + Readme
  + Versiones
* **Developer / User Flow → Susi 2’**
  + Explicación User Flow
* **Conclusiones → Castillo 1’30”**
  + Conclusiones: fortalezas y debilidades

**CODE REVIEW**

* **Presentación carpetas/directorio del proyecto → Castillo: versiones carpetas**
* **Parte home page: php y estilos → Kerim y Guiller**
* **Parte create page: php y estilos → Susi y Buda**

\*Preparar el home y la pagina Create por parejas la distribución y practicar al final del día la presentación oral una vez para probar cómo queda.