

**DAILY LUNES 11 DE JULIO DE 2022**

* Información sobre Onboarding y bienvenida a los miembros.
* Elección de roles a través de la Wheel Of Doom.
  + Scrum Master (Guillermo) y Product Owner (Kerim).
* GitHub. Creación de la organización y del repositorio.
  + Nombre de la organización: Equipo-Proton.
  + Nombre del repositorio: Proyecto-PHP.
  + Enlace al repositorio: <https://github.com/Equipo-Proton/Proyecto-PHP>
* GitHub. Creación de las ramas y estructura inicial del proyecto de GItHub.

**DAILY MARTES 12 DE JULIO DE 2022**

* Elección de la temática del proyecto.
  + Susi:despacho de abogados, gestoría, alquiler de disfraces.

**Susi:** despacho de abogados, gestoría, alquiler de disfraces.

**Kerim:** App para reserva de una habitación de un hotel

**David:**

-**2** Centro de salud+1+1

- Supermercado

-Parking

**Buda:**

* **3** Agenda para profesores online / coach+1+1
* Sistema de tareas para grupo de trabajo

**Guiller:**

* **4** App para inscribir socios. +1+1

**DAILY MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022**

* Creación del Product Backlog e historias de usuario.
  + Enlace a historias de usuario:

https://docs.google.com/document/d/1xkI-355FTW8-1Ns8IU1ejOt\_vzOj8H81AGSoBXhfFU8/edit

* Inicio del diseño en Figma y desarrollo (sketch, mockup, prototype) para el jueves 14 de julio finalizar el prototype y ser aceptado por el cliente.
  + Enlace a Figma:

https://www.figma.com/file/A0ehPhseESU4JUTbYYJYg5/Untitled?node-id=0%3A1

**DAILY JUEVES 14 DE JULIO DE 2022**

* Revisión y finalización de historias de usuario.
* Finalización del sketch, mockup y prototype en Figma.
* Aceptación del prototype por el cliente.
* Distribución de tareas y desarrollo del código pilotado en conjunto (si da tiempo y continuación el viernes 15 de julio).

**implementación php (tiempo sobrante dedicado a bootstrap)**

folders, composer y read (lunes) 1 persona a la vez todos **v1.1**

cada vez que termina la tarea hace push en su rama, mergea y todos pull en develop y seguimos

delete (lunes/martes) 1 persona a la vez todos **v1.2**

cada vez que termina la tarea hace push en su rama, mergea y todos pull en develop y seguimos

create (martes) **v1.3**

update (miércoles, jueves y viernes) (pendiente) **v2.0**

)**Tareas bootstrap (lunes a viernes) avance hackaton**

Header 3 personas tanto desktop como responsive

Footer 2 personas tanto desktop como responsive

**Lluvia de ideas para el proyecto**

**Susi:** **1** Despacho abogados+1+1+1, consulta gestoría, alquiler de disfraces.

**Kerim:** App para reserva de una habitación de un hotel

**David:**

-**2** Centro de salud+1+1

- Supermercado

-Parking

**Buda:**

* **3** Agenda para profesores online / coach+1+1
* Sistema de tareas para grupo de trabajo

**Guiller:**

* **4** App para inscribir socios. +1+1
* **Agenda para profesores online / coach**

**DAILY LUNES 18 DE JULIO DE 2022**

* Tareas definidas en Jira.
* Distribución de tareas:
  + PHP: creación del proyecto inicial y diseñar base datos.
  + Php: read y delete.
  + Styles: header.

**DAILY MARTES 19 DE JULIO DE 2022**

**DAILY MARTES 26 DE JULIO DE 2022**

* Añadir estilos a la v1.1 create read delete → v1.2.
* v1.3 implementación del edit
* v2.0 todo finalizado
* responsive

reparto de tareas:

presentación: susi, replicación de database

readme: buda

responsive home: guiller y kerim HOY

edit – modal: guiller y david MIERCOLES

responsive create: buda y susi HOY

finalmente: refinación de estilos HASTA JUEVES